KICKOFF DO PROJETO

Blindagem de Domínio

Plataforma de autenticação de e-mail (SPF, DKIM e DMARC)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Documento operacional + especificação técnica |
| Data | 30 de agosto de 2026 |
| Objetivo do dia | Começar o projeto hoje — você destrava a operação; o desenvolvimento inicia a Fase 1 |
| Público | Sócio / operação de e-mail e DNS / desenvolvimento / comercial |
| Status | Pronto para reunião e para execução — produto ainda não implementado |

Como usar este arquivo Parte A = o que VOCÊ faz hoje e o que eu preciso receber para programar sem bloqueio. Parte B = especificação para a equipe analisar (arquitetura, fases, riscos). Preencha o Anexo 1 (respostas) e me devolva — com isso eu começo o código da Fase 1 no mesmo dia.

# Parte A — Começar hoje

Você pediu para iniciar ainda hoje. Dá. O código da Fase 1 (scanner, painel, gerador de registros, login MSP/cliente) não depende de API do Registro.br. Depende de decisões e de um domínio de teste. A Fase 2 (CNAME hospedado + relatórios XML) depende de infra sua, que pode andar em paralelo.

## 1. Divisão do trabalho neste primeiro dia

| Quem | Faz hoje | Não precisa esperar |
| --- | --- | --- |
| Você / operação | Fechar as 10 decisões, escolher 2–3 domínios de teste, confirmar onde está o DNS de cada um, abrir caixa rua@ e zona dmarc. | Não precisa publicar DMARC em cliente real hoje. |
| Você / comercial | Definir nome do produto, URL do painel e se vende como add-on do e-mail. | Não precisa de material de vendas pronto. |
| Eu (desenvolvimento) | Começar Fase 1 com os defaults da seção 3, assim que o Anexo 1 voltar preenchido. | Não preciso de senha de cliente nem de API do Registro.br para o MVP. |

## 2. O que você precisa fazer — checklist da sua parte

Faça nesta ordem. Os itens 1 a 6 destravam o código hoje. Os itens 7 a 10 destravam a Fase 2 (medida de resultado).

### Bloco 1 — Decisões (30 a 45 minutos)

Responda no Anexo 1 e me envie. Se não quiser discutir, aceite os defaults da seção 3 e escreva “pode seguir os defaults”.

| # | Sua tarefa | Por que importa | Default se você não responder |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Nome comercial + URL do painel (ex.: painel.suaempresa.com.br) | Marca no login e nos e-mails do produto | Blindagem de Domínio / painel local de desenvolvimento |
| D2 | O produto nasce em repo separado ou neste monorepo? | Evita misturar com o site de fianças | Pasta isolada neste repo por enquanto |
| D3 | MVP só Hostinger + Skymail + Registro.br? | Limita o gerador e o checklist | Sim; “outro DNS” vira checklist genérico |
| D4 | Primeira entrega: só Fase 1 ou já esqueleto da Fase 2? | Define o tamanho do primeiro sprint | Fase 1 completa + telas/API stub da Fase 2 |
| D5 | Como o cliente entra? Você cria o usuário ou ele se cadastra? | Auth e operação | Você (admin) cria o login do cliente |
| D6 | Delegação por CNAME ou TXT direto no cliente? | Eficiência depois do dia 1 | CNAME, com fallback TXT |
| D7 | Como receber XML do Gmail/Microsoft? IMAP ou HTTPS? | Só Fase 2 | Caixa IMAP rua@ + worker |
| D8 | Vende como add-on do e-mail ou SaaS avulso? | Copy do painel e comercial | Add-on mensal no pacote de e-mail |
| D9 | Marca só da sua empresa ou white-label do cliente? | Tema do portal | Sua marca no MVP |
| D10 | Quem autoriza p=reject no cliente? Só técnico? | Segurança operacional | Só operador interno; nunca automático no MVP |

### Bloco 2 — Inventário da carteira (1 hora, pode ser incompleto)

Abra uma planilha (ou use o Anexo 2) e liste pelo menos os 2–3 primeiros clientes que serão piloto. Ideal: 10–20 depois.

| Coluna | O que preencher | Como descobrir |
| --- | --- | --- |
| Domínio | cliente.com.br | Contrato / painel |
| E-mail | Hostinger / Skymail / ambos / outro | MX do domínio ou seu cadastro |
| DNS autoritativo | Registro.br / Hostinger / Skymail / Cloudflare / outro | dig NS dominio.com.br ou whois |
| Tem Registro.br com vocês? | Sim / Não | Conta do Registro.br |
| Outros disparadores | NF-e, RD Station, Mailchimp, ERP… | Perguntar ao cliente ou ver depois no XML |
| Pode ser piloto esta semana? | Sim / Não | Risco comercial |

Atalho para hoje Se a planilha inteira não sair hoje: me mande 2 domínios reais da carteira (pode ser o de vocês + 1 cliente que aceita teste) e diga o provedor de e-mail e onde está o DNS. Com isso eu calo o scanner e o gerador em casos reais.

### Bloco 3 — Domínio e e-mail de teste (hoje, 20 minutos)

Eu preciso de um domínio que possamos “sujar” com registros de teste, sem risco de derrubar e-mail de cliente.

Preferência 1: um domínio de vocês (ex.: o da agência) com DNS que vocês controlam.

Preferência 2: um .com.br barato só para o produto (ex.: blindagemxxx.com.br).

Me envie:

o FQDN (nome do domínio);

se o DNS está no Registro.br, Hostinger ou Skymail;

se o e-mail desse domínio é Hostinger, Skymail ou nenhum.

Não me envie senha. Você publica os registros que eu gerar; eu só preciso consultar o DNS público.

### Bloco 4 — Infra da Fase 2 (pode começar hoje, não trava a Fase 1)

Isso é o que transforma o produto em “Sendmarc de verdade”. Pode ser aberto hoje e ficar pronto em 1–2 dias.

| Item | O que criar | Como | Me devolver |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona DNS nossa | Um hostname para hospedar o DMARC dos clientes, ex.: dmarc.suaempresa.com.br | No DNS que VOCÊS controlam, não no do cliente | O hostname escolhido e confirmação de que vocês editam essa zona |
| Caixa de relatórios | rua@reports.suaempresa.com.br (ou similar) que aceite muitos XMLs/dia | Hostinger ou Skymail — caixa nova, sem uso pessoal | O endereço. Senha só quando formos ligar o worker (Fase 2), via canal seguro |
| Subdomínio do painel | painel.suaempresa.com.br (A/CNAME para o app) | Pode esperar o primeiro deploy | O hostname desejado |

### Bloco 5 — Acessos (não me envie senha de cliente)

Para a Fase 1 eu NÃO preciso entrar no Registro.br, Hostinger ou Skymail de ninguém.

Vocês (operação) precisam ter, internamente:

Login no Registro.br dos clientes piloto (já têm).

hPanel Hostinger dos clientes com e-mail Hostinger.

Painel Skymail (Envios SMTP → gerar DKIM) dos clientes Skymail.

Quando a Fase 1 estiver no ar, o fluxo é: eu gero o TXT/CNAME no painel → vocês colam no DNS → eu revalido por lookup público.

### Bloco 6 — Regras de segurança comercial (15 minutos)

Combinar com a equipe: nenhum cliente real em p=reject sem checklist e autorização técnica.

Piloto desta semana só em p=none (monitorar), no máximo.

Copy comercial: nunca dizer “antivírus da caixa de entrada”.

Definir quem fala com o cliente piloto (CS ou técnico).

## 3. Defaults para eu começar HOJE sem reunião longa

Se você responder só uma frase — “pode seguir os defaults” — eu assumo:

| Tema | Default |
| --- | --- |
| Nome provisório | Blindagem de Domínio |
| Onde o código vive | App isolado neste repositório (não mistura com o site de fianças) |
| Provedores MVP | Hostinger, Skymail, DNS Registro.br; resto = checklist genérico |
| Entrega | Fase 1 completa + esqueleto da Fase 2 (telas de relatório vazias, prontas para XML) |
| Login | Admin cria usuário do cliente |
| Delegação | CNAME, fallback TXT |
| RUA | IMAP depois; Fase 1 só deixa o campo rua= preparado |
| Comercial | Add-on do e-mail |
| Marca | A de vocês |
| reject | Somente operador interno, manual |

## 4. O que eu preciso receber — passo a passo

Me devolva nesta ordem. Cada etapa desbloqueia um pedaço do desenvolvimento.

### Passo 1 — Agora (e-mail / recado de 5 linhas)

Texto mínimo que eu preciso:

1) Pode seguir os defaults?  (sim / segue o Anexo 1)
2) Nome do produto e URL desejada do painel.
3) Dois ou três domínios piloto: dominio — e-mail (Hostinger/Skymail) — DNS (Registro.br/Hostinger/Skymail).
4) Um domínio de TESTE nosso (pode ser o da empresa).
5) Hostname pensado para dmarc. e para rua@ (mesmo que a caixa ainda não exista).

Com o Passo 1 eu começo: projeto, telas do dashboard, scanner DNS, gerador Hostinger/Skymail, login admin/cliente.

### Passo 2 — Hoje à tarde (planilha curta)

Anexo 2 com os pilotos. Se algum campo for “não sei”, deixe em branco — o scanner descobre NS e MX.

Com o Passo 2 eu calo o score nos domínios reais de vocês e ajusto seletores DKIM (hostingermail-a/b/c, Skymail).

### Passo 3 — Hoje ou amanhã (infra Fase 2, sem senha)

Criar a caixa rua@… e me dizer o endereço.

Confirmar que existe uma zona DNS que vocês editam para hospedar cli_XXXX.dmarc.suaempresa.com.br.

Com o Passo 3 eu deixo o CNAME e o rua= já gerados no assistente. O worker de XML entra quando a caixa existir.

### Passo 4 — Quando a Fase 1 estiver no ar (operação, não desenvolvimento)

Você (não eu) entra no DNS do domínio de TESTE e publica o que o painel mostrar. Depois clica em “Revalidar”.

Só então repetimos num cliente piloto, em p=none. Eu preciso que você me confirme: “publiquei, pode revalidar o domínio X”.

### Passo 5 — Só na Fase 2 (canal seguro)

Credencial SOMENTE da caixa rua@ (não de clientes), para o worker baixar os XML. Nunca cole senha no chat aberto se puder evitar — use o meio que vocês já usam para segredo.

Com o Passo 5 eu ligo ingest + gráficos de “quem tentou usar o domínio”.

## 5. O que eu NÃO preciso — não perca tempo com isso hoje

Senha do Registro.br, Hostinger ou Skymail de cliente.

API EPP do Registro.br / credenciamento de registrador.

Certificado BIMI/VMC.

Texto jurídico final dos termos (dá para placeholder).

Logo final em todos os tamanhos (um PNG já serve).

Publicar p=reject em alguém.

## 6. Roteiro sugerido das próximas 8 horas

| Quando | Você | Eu |
| --- | --- | --- |
| Agora (15 min) | Ler Parte A e responder o Passo 1 (5 linhas) | Aguardo o Passo 1; se já mandou “seguir defaults”, inicio o app |
| +1 h | Listar 2–3 domínios piloto (Anexo 2) | Scaffold do app, login, layout do dashboard de score |
| +3 h | Abrir caixa rua@ e anotar o endereço | Scanner DNS + cards Imitação / Privacidade / Branding |
| +5 h | Confirmar zona dmarc. nossa | Gerador Hostinger/Skymail + checklist Registro.br |
| Ainda hoje (fim) | Publicar registros só no domínio de TESTE quando eu mandar o TXT | Revalidação + painel MSP da carteira piloto |
| Amanhã | Olhar o piloto interno e validar o comercial (add-on) | Ajustes do que a equipe apontar no Word / no painel |

## 7. Critério de “começamos hoje” (pronto / não pronto)

| Pronto para eu programar a Fase 1 | Ainda não — me falta |
| --- | --- |
| “Pode seguir os defaults” OU Anexo 1 preenchido | Nenhuma decisão e nenhum domínio de teste |
| Pelo menos 1 domínio de teste nosso | Só domínio de cliente em produção, sem autorização |
| Provedor de e-mail dos pilotos (mesmo que aproximado) | Nada — neste caso eu assumo Hostinger+Skymail no gerador |

Pedido direto Me responda o Passo 1 neste mesmo fio. Com isso eu começo o código ainda hoje. O Word é para a equipe; o Passo 1 é para eu não ficar parado.

# Anexo 1 — Respostas para devolver (copie e preencha)

Pode responder “default” em qualquer linha.

| ID | Pergunta | Sua resposta |
| --- | --- | --- |
| D1 | Nome do produto + URL do painel |  |
| D2 | Repo isolado ou pasta neste repo? |  |
| D3 | MVP só Hostinger + Skymail + Registro.br? |  |
| D4 | Fase 1 só, ou Fase 1 + esqueleto Fase 2? |  |
| D5 | Admin cria o usuário do cliente? |  |
| D6 | CNAME ou TXT direto? |  |
| D7 | RUA: IMAP (caixa) ou HTTPS? |  |
| D8 | Add-on de e-mail ou SaaS avulso? |  |
| D9 | Marca própria ou white-label? |  |
| D10 | Quem autoriza p=reject? |  |
| T1 | Domínio de TESTE (FQDN) |  |
| T2 | DNS e e-mail desse domínio de teste |  |
| T3 | Hostname dmarc. (Fase 2) |  |
| T4 | Endereço rua@ (mesmo se a caixa ainda for criada) |  |
| T5 | Pilotos: dominio ¦ e-mail ¦ DNS ¦ pode testar? | 1) 2) 3) |
| T6 | Logo (link ou “mando depois”) |  |

# Anexo 2 — Inventário de pilotos

| Domínio | E-mail | DNS | Registro.br? | Outros envios | Piloto? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Parte B — Especificação técnica (para a equipe)

Versão em Word do documento interno. Serve para análise. Não substitui a Parte A se o objetivo de hoje é começar.

## 8. Resumo executivo

Oferecer aos clientes de web e e-mail uma plataforma que (1) diagnostica o domínio, (2) implanta SPF/DKIM/DMARC, (3) mostra quem tentou usar o nome da empresa e (4) sobe a política até o bloqueio (p=reject) sem quebrar o e-mail legítimo.

O bloqueio não é filtro de caixa de entrada. É o mesmo mecanismo da Sendmarc: Gmail, Outlook e Yahoo leem o DMARC e recusam a mensagem forjada. Nós não interceptamos o SMTP do criminoso.

Posição: serviço gerenciado na carteira que já operamos (site + e-mail + Registro.br), não um clone público da Sendmarc. App próprio, separado do site de cartas de fiança.

## 9. O problema

O SMTP não verifica identidade. Qualquer pessoa pode enviar com From: financeiro@cliente.com.br (email spoofing / personificação de marca): boleto falso, phishing, queda de reputação e piora da entrega do e-mail real.

| Protocolo | Função | Analogia |
| --- | --- | --- |
| SPF | Lista pública de IPs/servidores autorizados a enviar pelo domínio | Autorização de remetente |
| DKIM | Assinatura criptográfica; chave pública no DNS | Lacre de autenticidade |
| DMARC | O que fazer se SPF/DKIM falharem + relatórios | Política de bloqueio + câmera |

Sem DMARC, SPF e DKIM não bloqueiam spoofing. O botão de bloqueio é a política DMARC.

## 10. O que o produto é e não é

É

Plataforma de cibersegurança de domínio corporativo, operada por nós.

Painel do cliente (score, política, tentativas) e painel MSP da carteira.

Não é

Antivírus / filtro da caixa pessoal.

Proteção contra domínio parecido (lookalike) — outro produto.

Publicação automática no Registro.br (não há API pública de zona).

BIMI/VMC no MVP.

Pode prometer: implantar autenticação; mostrar quem usou o domínio (após rua=); chegar a reject com promoção segura; melhorar entrega do e-mail legítimo.

Não pode prometer: “antivírus da inbox”; bloqueio no mesmo dia com vários disparadores não mapeados; publicação 100% API no Registro.br.

## 11. Personas

Operador.  Operador interno: cadastra domínio, publica o que o painel gera, promove política.

Cliente.  Cliente final: vê score e relatório em português; não edita DNS.

Comercial.  Comercial/CS: usa score e PDF mensal como upsell do e-mail.

## 12. O que copiamos da Sendmarc

Eles não reescrevem o TXT _dmarc do cliente a cada mudança. Pedem CNAME:

_dmarc.cliente.com.br.  CNAME  cliente.dmarc.seudominio.com.br.

A política vive no DNS deles. rua= aponta para a caixa deles. XML diário vira o painel.

Copiamos: CNAME + inbox RUA + parser + promoção segura. Não copiamos no MVP: BIMI, intel global, flattening maduro, white-glove enterprise.

## 13. Stack real (Hostinger, Skymail, Registro.br)

Registro.br — acesso à conta ≠ API de zona. Só edita DNS se o NS for do próprio Registro.br (modo avançado). EPP é de registrador. Publicação inicial = passo humano. Não impede o produto se o CNAME for único.

Hostinger Email — registros típicos:

MX: mx1/mx2.hostinger.com
SPF: v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com ~all
DKIM CNAME: hostingermail-a|b|c._domainkey → hostingermail-*.dkim.mail.hostinger.com
Se o NS está na Hostinger, o hPanel já aplica MX+SPF+DKIM. DMARC costuma ser manual.

Skymail — registros típicos:

SPF: v=spf1 include:spf.skymail.net.br -all
DKIM: gerado no painel (Envios SMTP); automático só se o DNS for deles.
Há API admin de caixas; DKIM/DMARC não são o fluxo principal da API.

| Tarefa | Automático? | Como |
| --- | --- | --- |
| Score DNS de qualquer domínio | Sim | Lookups públicos |
| Gerar SPF Hostinger e/ou Skymail | Sim | Templates; um único TXT |
| DKIM Hostinger se DNS = Hostinger | Quase | Registros conhecidos / hPanel |
| DKIM Skymail | Semi | Painel Skymail + gravar DNS |
| Publicar _dmarc no Registro.br | Manual (1×) | Sem API de zona |
| Mudar política depois do CNAME | Sim | Nosso DNS |
| Ver tentativas de spoofing | Sim após RUA | Parser XML |

Regra nº 1: o sistema resolve NS e diz ONDE publicar. Publicar no Registro.br com NS na Hostinger não muda nada.

## 14. Arquitetura

Painel React (cliente + MSP) → API FastAPI/JWT → (a) worker de DNS, (b) policy engine, (c) ingest RUA. Banco MongoDB. Zona DNS nossa guarda o TXT DMARC. Mailbox rua@ recebe XML do Gmail/Microsoft/Yahoo.

Stack alinhada ao repo atual: React + Tailwind + shadcn + Recharts; FastAPI; Motor/Mongo; JWT/bcrypt; dnspython; parser XML.

Não misturar rotas do site de fianças com o produto de segurança.

## 15. Delegação DMARC

1) ID estável por domínio, ex.: cli_8f3a

2) No DNS NOSSO:

cli_8f3a.dmarc.empresa.com.br.  TXT  "v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua+cli_8f3a@reports.empresa.com.br; fo=1;"

3) No DNS do CLIENTE, uma vez:

_dmarc.cliente.com.br.  CNAME  cli_8f3a.dmarc.empresa.com.br.

4) Trocas de política = update só do passo 2. TTL 300–600s. CNAME e TXT _dmarc não coexistem. Fallback: TXT direto no cliente se o Registro.br recusar CNAME.

## 16. Relatórios DMARC (RUA)

XML diário compactado (gz/zip), sem corpo de e-mail: IP, volume, From, SPF/DKIM, disposição. Proposta: mailbox + worker 5–15 min; endereço por tenant (rua+cli_8f3a@); idempotência org_name+report_id. Enriquecer IP com ASN e classificar hostinger | skymail | conhecido | desconhecido | suspeito. Sem RUA o produto só prova que a chave existe; com RUA prova que o golpe parou.

## 17. Score proposto

Imitação peso 70 (SPF único, SPF ≤10 lookups, DKIM, DMARC presente, enforcement). Privacidade peso 20 (TLS-RPT, MTA-STS). Branding peso 10 (BIMI — visível, pouco peso). NS/MX são selos, não score.

| Score | Risco | Texto ao cliente |
| --- | --- | --- |
| 80–100 | Baixo | E-mails protegidos contra personificação. |
| 50–79 | Moderado | Há medidas; o bloqueio ainda não está completo. |
| 0–49 | Alto | O domínio pode ser usado em golpes. |

Calibrar com 10–20 domínios reais antes de tratar o número como verdade absoluta.

## 18. SPF — regras que evitam incidente

Um único v=spf1 no apex. Dois TXT = falha.

Máximo 10 lookups. Hostinger + Skymail + NF-e + marketing estoura. Flattening = Fase 3.

~all no começo; -all só com relatórios limpos; +all proibido no gerador.

Ambos provedores: v=spf1 include:_spf.mail.hostinger.com include:spf.skymail.net.br ~all

Nunca apagar include “desconhecido” sem olhar o XML.

## 19. Promoção segura de política

none → quarantine → reject, com rollback.

Quarantine: rua= nosso com ≥7 dias de XML; ≥95% do volume conhecido passando SPF ou DKIM; nenhum conhecido falhando em série.

Reject: janela ≥14 dias em quarantine (ou 21 em none se volume baixo); zero conhecido falhando em 7 dias; confirmação humana do operador.

Reject no escuro é o maior risco do produto.

## 20. Dados e API (resumo)

Coleções: tenants, users (admin|operator|client), domains, scans, dmarc_reports, dmarc_rows.

API /api/shield: login, msp/domains, scan, setup, setup/verify, senders, policy. Scanner público com rate-limit se o comercial quiser um “cole o domínio”.

## 21. Telas

Cliente: score circular, risco, selos NS/MX, cards Imitação / Privacidade / Branding, relatório detalhado, gráfico 30 dias (Fase 2).

MSP: carteira, filas (publicar CNAME, validar DKIM Skymail, candidato a quarantine), detalhe + política + auditoria.

Copy: p=none = Apenas monitoramento; p=quarantine = Quarentena (spam); p=reject = Bloqueio total.

## 22. Fases

| Fase | Entrega | Já vende? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Auth, cadastro, scanner ao vivo, score, gerador, checklist DNS, revalidação, MSP | Sim — implantação assistida |
| 2 | CNAME nosso, mailbox RUA, parser, gráficos, policy engine, alertas | Sim — “Sendmarc” de verdade |
| 3 | Flattening SPF, MTA-STS hospedado, white-label, PDF mensal, Cloudflare no checklist | Escala |

## 23. Infra da empresa (não é código)

| Item | Para quê | Sem isso |
| --- | --- | --- |
| Zona DNS nossa | Hospedar política DMARC | Cada reject = edição no cliente |
| Caixa rua@ | Relatórios | Painel sem prova de bloqueio |
| Acessos que já existem | Publicar o dia 1 | Checklist — aceitável |
| Marca e URL | Portal do cliente | Produto genérico |

## 24. Segurança, LGPD, riscos

RUA não traz corpo de e-mail; ainda assim é metadado. Isolar por tenant. Retenção sugerida: 13 meses.

MVP: não guardar senha de Registro.br/Hostinger/Skymail no sistema.

Rate-limit no scanner. Log de quem mudou política. Worker RUA só aceita XML/gz/zip.

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| reject cedo demais | Checklist + humano + rollback |
| Dois TXT SPF | Scanner laranja; gerador substitui |
| >10 lookups | Contador; flattening na Fase 3 |
| Publicar no DNS errado | Detectar NS e travar o checklist |
| CNAME recusado no Registro.br | Fallback TXT |
| Cliente acha que é antivírus | Copy fixo no comercial e no onboarding |

## 25. Testes de aceite (quando houver código)

Domínio com SPF+DKIM+DMARC → Imitação alta; só SPF/DKIM sem DMARC → risco alto.

Dois SPF → laranja. Gerador Hostinger = 3 CNAMEs oficiais. Gerador “ambos” = um SPF com dois includes.

NS Registro.br vs Hostinger escolhe o checklist certo. Tenant isolado.

Fase 2: dig TXT _dmarc segue o CNAME; política reflete após TTL; XML fixture idempotente; reject bloqueado se checklist falhar.

## 26. Perguntas extras para a reunião (além do Anexo 1)

Quantos domínios hoje estão em DNS Registro.br vs Hostinger vs Skymail?

Quantos usam os dois e-mails ou NF-e/marketing além do corporativo?

Já existe domínio/caixa para dmarc. e rua@ ou é compra nova?

O comercial vende “segurança” ou “e-mail que não cai em spam”?

## 27. Conclusão

É possível e vale a pena como serviço gerenciado da carteira, com três condições: (1) não tentar ser Sendmarc global; (2) aceitar o dia 1 humano no Registro.br e ganhar eficiência no CNAME + relatórios; (3) nunca ligar p=reject sem XML e sem mapear remetentes.

O protocolo é barato de consultar. O que o cliente paga todo mês é operar a política sem derrubar o e-mail e provar que o spoofing parou.

Próximo passo: devolver o Anexo 1 (ou “seguir defaults”) + 1 domínio de teste. Com isso o desenvolvimento da Fase 1 começa no mesmo dia.

## 28. Referências

RFC 7208 SPF · RFC 6376 DKIM · RFC 7489 DMARC · RFC 8461 MTA-STS · RFC 8460 TLS-RPT · Hostinger include:_spf.mail.hostinger.com e hostingermail-a/b/c._domainkey · Skymail include:spf.skymail.net.br · Registro.br zona avançada sem API pública · Sendmarc: CNAME _dmarc + RUA hospedado (modelo, não marca).

Nenhuma implementação deste produto existia no repositório no momento desta redação.